#### Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Zdiby

### Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s ohledem ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.

Obsahem plánu je specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti plně odstranit, ale pouze je zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědností vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

### Vysvětlení základních pojmů

#### Obecně závaznými právními předpisy se rozumí

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“).

- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“).

#### Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami.

#### Sjízdnost místních komunikací

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

#### Závadou ve sjízdnosti

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6 zákona).

#### Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

#### Závadou ve schůdnosti

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

#### Ekonomické možnosti vlastníka komunikací

jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

#### Neudržované úseky místních komunikací

jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby a rovněž úseky komunikací, které nejsou v majetku obce.

#### Zimním obdobím

se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřené ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.

### Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním období

#### Základní povinnosti vlastníka komunikací

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,

- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.

#### Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)

- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem

### Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

#### Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby.

Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šířce 1 metr. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

#### Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

### Údržba chodníků

Chodníky v majetku obce se udržují v celé jejich délce a šířce 1 metr.

Na ostatních částech průjezdního úseku silnice (Průběžná a Pražská) zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, to je Správa a údržba silnic Středočeského kraje, závady ve schůdnosti úseků bez přilehlých chodníků jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti.

### Časové limity pro zahájení prací při údržbě místních komunikací

#### Při odstraňování sněhu

V době pracovní nejdéle do 2 hodin od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 10 cm.

V době mimopracovní do 5 hodin po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 10 cm, v noci nejpozději do 7. hodiny ranní následujícího dne.

#### Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti

V době pracovní nejdéle do 2 hodin od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.

V době mimopracovní do 5 hodin po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti, v noci nejpozději do 7. hodiny ranní následujícího dne.

### Stanovení pořadí údržby místních komunikací (pořadí jízd mechanismů)

I. pořadí – ulice U školy, Na Lada po křižovatku s ulicí V Kopci, V Kopci, Chaberská, Na Brnky, Přemyšlenská, K Holosmetkům, Na Ladech, Sedlecká cesta, U Vodojemu, Na Výhledu, Široká, K Přívozu (od křižovatky s ulicí Široká po ul. K Holosmetkům)

II. pořadí – ulice Prostřední, Vilová, Spojovací, Severní, Sedlecká, Družstevní, Hasičská, Nová, Ke Koupališti, U Pošty, U Zastávky, Ke Hřišti, Roztocká, Ke Mlýnu, U Mlejnku, U Cihelny, V Remízkách, Klecanská, Nábřežní, U Louže, K Louži, Centrální, K Boleslave, Bažantí, Koroptví

III. pořadí – ulice Náhorní, Klíčanská, J.Kámena, Za Sokolovnou, V Zátiší, prostranství před obchodem Křížovi a restaurací U Řeháků, U Rokle, K Rokli, Formanská, Veltěžská, Obvodová, K Přívozu, Zlatý Kopec, Pod Hájem, Nad Mezí, Polní, Oblouková, Za Panskou zahradou, Pod Hájem, Akátová, Horní, Jižní, Příkrá (část), Turistů ( část – křižovatka směr ulice Chaberská), Šulkovna, Zelená, Jílová, Písková, Kamenitá, Sloupová, křižovatka ulic V Údolí a Do Polí.

Posyp vozovek – ve stejném pořadí, nejprve v kopcovitých úsecích, potom v rovných úsecích v pásmu cca 3 m v okolí křižovatek

### Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí nejprve na autobusových zastávkách v celé obci, poté prostranství k základní a mateřské škole, ke kulturnímu domu ve Veltěži, prostranství v okolí obecního úřadu a hasičské zbrojnice, chodníky podél komunikace Průběžná v celé délce obce, chodníky v lokalitě Central Group, v ulici V Remízkách a prostor hřbitova.

Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak na místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na úzkých chodnících, na schodech atp.

### Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje starostka nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních podmínkách ( velmi silné sněžení, vánice, náledí ). V tomto případě neplatí tento plán zimní údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, který jmenuje starostka.

### Schvalovací doložka

Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví obce Zdiby od zimního období 2011 byl projednán obecním zastupitelstvem na zasedání konaném dne 16.11.2011

Zdeněk Jurkeník					MUDr. Markéta Hellerová
   místostarosta						starostka